*Listar as informações do sistema e do banco de dados (quando aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema/Banco de dados** | |
| Sistema (se aplicável): | **XRT** |
| Banco de dados (se aplicável): | **XRT** |
| Schema (se aplicável): | **UNIVERSE** |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades da Mudança** | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 01 | Realizar a criação da Lookup conforme documento anexado a mudança SAE\_BR100\_SetupWebLogic | 00:10 | Lookup criada com sucesso | EBS- IT | A |
| 02 | Ativar fluxo do SOA:  sca\_XRTEnviaLoteGLRetorno\_rev1.0.jar  sca\_XRTEnviaLoteGL\_rev1.0.jar | 00:20 | Start do Bpel realizado com sucesso. | EBS-IT |  |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| A | No caso de falha, excluir configuração criada e acionar equipe responsável | 00:10 | Conexão do data source e dba adapter excluída. | EBS- IT/ATG |
|  | A |  |  |  |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Falha na criação das conexões não prevista. | Baixa | Baixo |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Anderson Joaquim dos Santos* | *TI* | [*Anderson.santos@erpn.com.br*](mailto:Anderson.santos@erpn.com.br) | *1198584-9307* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |