*Listar as informações do banco de dados (Se aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco de dados (Se aplicável)** | |
| Sistema: | EBS-GL |
| Banco de dados: | EBS PRODUÇÃO |
| Schema: | APPS |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| **00** | *Executar os passos da mudança no ambiente Apoio Fechamento antes de executar em produção.* | *00:00* | *Mudança executada com sucesso.*  *Caso haja falha na execução, não deve executar em produção.*  *A mudança deve ser encerrada e criada uma nova posteriormente.* | *EBS-IT* | *Seguir o FB da mudança.* |
| **01** | Realizar backup das Views SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V, SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_MV e SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V\_MAT | 00:10 | Realizado cópias em arquivos das views GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V, SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_MV e SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V\_MAT  Como backup. Backup realizado com sucesso | EBS-IT |  |
| **02** | Compilar a View SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V.sql  **Retornar com o log de execução.** | 00:10 | Objeto SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V.sql compilado com sucesso. | EBS-IT | PF01, PF02 e PF03 |
| **03** | Compilar a View Materializada SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_MV.sql  **Retornar com o log de execução.** | 01:00 | Objeto SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_MV..sql compilado com sucesso. | EBS-IT | PF01, PF02 e PF03 |
| **04** | Compilar a View Materializada SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V\_MAT.sql  **Retornar com o log de execução.** | 01:00 | Objeto SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V\_MAT.sql compilado com sucesso. | EBS-IT | PF01, PF02 e PF03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| PF01 | Evidenciar o problema o responsável pela mudança, aborta a mudança e encaminhar evidencia a falha para o responsável. | 00:05 | Evidência encaminhada ao responsável com sucesso. | EBSDBA |
| PF02 | Restaurar o backup do objeto SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V criado no passo 01. | 00:05 | Backup restaurado com sucesso. | EBSDBA |
| PF03 | Executar refresh nas view materializadas SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_MV e SAE\_GL\_RAZAO\_FINANCEIRO\_V\_MAT | 00:30 | Views atualizadas | EBSDBA |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Casso ocorra erro na aplicação dos scripts as informações do relatório não serão coerentes. | Baixa | Baixa |
| 02 | Caso ocorra erro na compilação da view, não constará as novas informações na extração das informações pela view. | Baixo | Baixo |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Ivam Cardoso* | *Suporte Sistemas* | [ivam.cardoso@erpn.com.br](mailto:ivam.cardoso@erpn.com.br) | 11-99162-1104 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |