*Listar as informações do banco de dados (Se aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco de dados (Se aplicável)** | |
| Sistema: | EBS-AP |
| Banco de dados: | EBS – Produção |
| Schema: | APPS |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 01 | Realizar Backup da tabela ap\_holds\_all | 00:05 | Backup Realizado com sucesso | EBSDBA |  |
| 02 | Executar script “Script\_Retencao\_Fornecedor\_com\_Restricao.sql” | 00:05 | Script executado com sucesso, 21 NFFs colocadas em Hold com sucesso. | EBSDBA | PF01 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| PF01 | Caso haja algum problema durante a execução, executar a restauração da tabela que foi realizado o backup no passo 1 | 00:30 | Restauração executado com sucesso. | EBSDBA |
|  |  |  |  |  |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Caso ocorra erro na execução do script que coloca a Retenção, poderá deixar o registros sem a Retenção. | Baixa | Baixo |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Ivam Cardoso* | *Suporte Sistemas* | [*Ivam.cardoso@erpn.com.br*](mailto:Ivam.cardoso@erpn.com.br) | 11-3525-9856 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |