*Listar as informações do sistema e do banco de dados (quando aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema/Banco de dados** | |
| Sistema (se aplicável): | EBS - PO |
| Banco de dados (se aplicável): | EBS Produção |
| Schema (se aplicável): |  |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades da Mudança** | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| **00** | **Obrigatório executar este plano de implantação no ambiente Apoio Fechamento antes de executar em Produção.** | **00:53** | **Ambiente Apoio Fechamento atualizado com a mudança.** | **EBSDBA** | **Seguir FB do plano e abortar mudança em produção** |
| 01 | *Criar backup da trigger SAE\_AP\_SUPPLIERS\_TRG* | 00:03 | Backup criado com sucesso | EBSDBA |  |
| 02 | *Executar o script de atualização da trigger SAE\_AP\_SUPPLIERS\_TRG ( Em anexo)* | 00:02 | Trigger atualizada com sucesso | EBSDBA | 01 |
| 03 | *Criar backups das tabelas PO\_VENDORS e PO\_VENDOR\_SITES\_ALL* | 00:30 | Backup criado com sucesso | EBSDBA |  |
| 04 | *Criar package conforme script SAE\_ATIVA\_FORNECEDOR\_COMPRA.pck em anexo* | 00:02 | Package Criada com sucesso | EBSDBA | 03 |
| 05 | *Criar grants e sinônimos conforme script GRANTS.sql* | 00:03 | Grants e sinônimos criados | EBSDBA | 04 |
| 06 | *Executar o* ***script.sql*** *que segue em anexo, manualmente em ordem conforme comentários dentro do código.* | 00:03 | Updates realizados com sucesso | EBSDBA | 02 |
| 07 | *Criar Alert SAE\_INATIVA\_FORNCEDOR\_P\_COMPRA conforme abaixo:* | 00:10 | Alert Criado com sucesso | ERPN -Carlos | 05 |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| 01 | *Voltar backup da trigger SAE\_AP\_SUPPLIERS\_TRG* | 00:05 | Backup Restaurado | EBSDBA |
| 02 | *Voltar das backups das tabelas PO\_VENDORS e PO\_VENDOR\_SITES\_ALL* | 00:05 | Backup Restaurado | EBSDBA |
| 03 | *Deletar package SAE\_ATIVA\_FORNECEDOR\_COMPRA.pck* | 00:02 | Package Excluída | EBSDBA |
| 04 | *Excluir grants do script grants em anexo* | 00:03 | Grants excluídos | EBSDBA |
| 05 | *Inativar Alert desmarcando o campo ATIVADO* | 00:01 | Alert desativado | ERPN - Carlos |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Erro no disparo da trigger | Baixa | Baixo |
| 02 | Não haver programação de alert ativada | Baixa | Baixo |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Carlos Martins* | *TI* | [*Carlos.martins@erpn.com.br*](mailto:Carlos.martins@erpn.com.br) | *11 3525-9856* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |