*Listar as informações do banco de dados (Se aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco de dados (Se aplicável)** | |
| Sistema: | EBS-AP |
| Banco de dados: | EBS-PRODUÇÃO |
| Schema: | APPS |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |
| --- |
|  |
| Passo | | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 01 | | executar o  SQL> @$AP\_TOP/patch/115/sql/ap\_inc\_payment\_schedules\_sel.sql  Parâmetros:  Enter value for l\_org\_id: 82  Enter value for email\_id: ivam.cardoso@erpn.com.br  Enter value for start\_date: 01-JAN-2013  Enter value for start\_date: 03-AGO-2020 | 00:05 | Script ap\_inc\_payment\_schedules\_sel.sql executado com sucesso. | EBS-IT |  |
| 02 | | Encaminhar arquivo de log gerado pelo ap\_inc\_payment\_schedules\_sel.sql para Ivam  esperar análise. | 00:05 | Arquivo de Log encaminhado com sucesso. | EBS-IT |  |
|  | | Analisar o Log e retornar informando da continuidade da mudança. | 00:05 | Arquivo de log anualizado com dados esperados. | Ivam | PF01 |
| 03 | | UPDATE AP\_TEMP\_DATA\_DRIVER\_17942317  SET PROCESS\_FLAG='N'  WHERE INVOICE\_ID Not IN (4525358);  Commit; | 00:05 | Update na tabela temporária AP\_TEMP\_DATA\_DRIVER\_17942317 executado com sucesso | EBS-IT | PF01 |
| 04 | | Executar o fix script ap\_inc\_payment\_schedules\_fix.sql  Parâmetros:  email\_id: ivam.cardoso@erpn.com.br  User\_Name: ELI  Responsibility\_name: SAE\_EBS\_AP\_FCT\_ANALISTA DE CONTAS A PAGAR II SP  Undo\_gl\_date: '13-AGO-2020' | 00:05 | Script ap\_inc\_payment\_schedules\_fix.sql executado com sucesso. | EBS-IT | PF01 |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| PF01 | Caso não dê certo, atualizar chamado da Oracle SR 3-23574093221, caso o chamado tenha sido fechado até a data da aplicação da mudança, abrir um novo chamado para solução do problema. | 00:30 | Chamado da Oracle atualizado ou chamado da Oracle criado. | Ivam |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Erro na aplicação do patch. | Baixa | Baixo |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Ivam Cardoso* | *TI – Suporte Sistemas* | [*Ivam.cardoso@erpn.com.br*](mailto:Ivam.cardoso@erpn.com.br) | *11 99162-1104* |
|  |  |  | *11 97590-1622* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |