*Listar as informações do banco de dados (Se aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco de dados (Se aplicável)** | |
| Sistema: | Mastersaf |
| Banco de dados: | PMSF |
| Schema: |  |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades da Mudança** | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 01 | Realizar o backup dos executáveis:  **saffdir2.pbd**  **saffdir3.pbd**  **saffdir6.pbd** | 00:10 | Backup da tabela com sucesso. | EBSDBA |  |
| 02 | Na pasta dos executáveis \\10.142.29.2\D$\MSAF\_DW\_PRD\Executaveis  substituir arquivos listados:  **saffdir2.pbd**  **saffdir3.pbd**  **saffdir6.pbd** | 00:05 | Ajustado salva do PDF e envio dos informes de rendimentos para contribuição social retida na fonte. | EBSDBA | A |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| A | No caso de falha, restaurar o backup do passo 1 | 00:05 | Restaurar backup dos objetos no ambiente de produção. | EBSDBA |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Falha nos arquivos substituído | Médio | Médio |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Anderson Joaquim dos Santos* | *Sistemas - erpn* | *anderson.santos@pjm.com.br* | *9 8584-9307* |