*Listar as informações do sistema e do banco de dados (quando aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema/Banco de dados** | |
| Sistema (se aplicável): | Endeca |
| Banco de dados (se aplicável): | Não se aplica |
| Schema (se aplicável): | Não se aplica |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades da Mudança** | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 01 | Exportar o arquivo RHSP001.grf em homologação | 00:05 | Exportação do arquivo RHSP001.grf realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 02 | Exportar os metadados correspondente ao arquivo RHSP001.grf em homologação | 00:05 | Exportação realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 03 | Exportar a função ANO\_MES da pasta Config em homologação | 00:05 | Exportação realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 04 | Exportar a query RHSP001.sql da pasta Config em homologação | 00:05 | Exportação da query RHSP001.sql realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 05 | Exportar a query RHSP001.sql da pasta Config em homologação | 00:05 | Exportação da query RHSP001.sql realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 06 | Exportar Aplicação título: RHSP001 - Gestão de Horas Absenteísmo, em homologação | 00:05 | Exportação da Aplicação título: RHSP001 - Gestão de Horas Absenteísmo, em homologação realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 07 | Criar em produção a Aplicação título: RHSP001 - Gestão de Horas Absenteísmo, em produção | 00:05 | Criação da aplicação: Gestão de Horas Absenteísmo, em produção realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 08 | Importar em produção o arquivo a RHSP001 - Gestão de Horas Absenteísmo | 00:05 | Importação do arquivo EAMMAN004.grf realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 09 | Importar o arquivo RHSP001.grfem produção | 00:05 | Importação do arquivo RHSP001 em produção realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL | 01 |
| 10 | Importar os metadados correspondente ao arquivo RHSP001.grfem produção | 00:05 | Importação dos Metadados realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 11 | Importar a função ANO\_MES da pasta Config em produção e clonar para em Outline > Parameters | 00:05 | Importação e clonagem da função ANO\_MES realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 12 | Importar a query RHSP001.sql da pasta Config em produção | 00:05 | Importação da query RHSP001.sql realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 13 | Configurar a conexão do Endeca com a base PSEN (Senior Produção) | 00:05 | Conexão realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |
| 14 | Configurar a conexão do Endeca com a base Senior\_Endeca (para acessar os dados dos usuários) | 00:10 | Conexão realizada com sucesso | EBSDBA - RAFAEL |  |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| 01 | Remover arquivo RHSP001.grf do ambiente de produção | 00:10 | Ambiente normalizado | EBSDBA - RAFAEL |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Ocorrer erro na exportação para a produção | Baixa | Baixo |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Jeferson Ferreira da Costa* | *TI - SAE* | jefersonfcosta@santoantonioenergia.com.br | *11 3702-2789* |
| *Luiz Eduardo Revely* | *TI - SAE* | *luizrevely@santoantonioenergia.com.br* | *11 955405028* |