*Listar as informações do banco de dados (Se aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco de dados (Se aplicável)** | |
| Sistema: | Mastersaf |
| Banco de dados: | PMSF/ PEBS |
| Schema: | XXISV/MSAFI/APPS |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades da Mudança** | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 00 | *Executar os passos da mudança no ambiente Apoio Fechamento antes de executar em produção.* | *00:00* | *Mudança executada com sucesso.*  *Caso haja falha na execução, não deve executar em produção.*  *A mudança deve ser encerrada e criada uma nova posteriormente.* | EBSDBA/ATG | *Seguir o FB da mudança.* |
| 01 | **No Banco do PEBS** realizar o backup da **package**:  **sae\_ri\_recebi\_diario\_item\_pk** | 00:05 | Backup da package realizada com sucesso. | EBSDBA/ATG |  |
| 02 | Com o **usuário Bolinf,** compilar package **sae\_ri\_recebi\_diario\_item\_pk** anexada a mudança. | 00:05 | Listar os conhecimentos de frete, que está agregando o valor de custo de frete no item. | EBSDBA/ATG | A |
| 03 | **No banco do XXISV** realizar o backup dos objetos listados abaixo:  **synonym**  XXISV\_MSFSY\_KED0067\_25  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_25;  XXISV\_MSFSY\_KED0067\_24;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_24;  XXISV\_MSFSY\_KED0067\_23;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_23;  XXISV\_MSFSY\_KED0067\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_21;  XXISV\_MSFSY\_KED0067\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_20;  XXISV\_MSFSY\_KED0008\_71;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_71;  XXISV\_MSFSY\_KED0008\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_21;  XXISV\_MSFSY\_KED0008\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_20;  XXISV\_MSFSY\_KED0112\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0112\_21;  XXISV\_MSFSY\_KED0112\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0112\_20;  XXISV\_MSFSY\_KED0113\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0113\_20;  XXISV\_MSFSY\_PCK\_PRE\_PROC;  XXISV\_MSCPC\_PCK\_PRE\_PROC;  XXISV\_MSFSY\_F255\_REC\_INFE;  XXISV\_MSCVW\_RI\_INVOICE\_ITEMS\_V**;**  **Package:**  XXISV\_MSCPC\_PCK\_PRE\_PROC;  **VIEWS:**  XXISV\_MSFVW\_KED0008\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_71;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_23;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_24;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_25;  XXISV\_MSCVW\_KED0112\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0112\_21;  VIEW XXISV\_MSCVW\_KED0113\_20;  XXISV\_MSCVW\_RI\_INVOICE\_ITEMS\_V;  **FUNCTION:**  **XXISV\_USAFN\_KED0067\_PAR**  **No banco do MSAFI** realizar o backup dos objetos:  **synonym**  msafi\_msfsy\_safx0008e  msafi\_msCPR\_safx0008e  msafi\_msfsy\_safx0007F  msafi\_msCPR\_safx0007F  **Procedures:**  MSAFI\_MSCPR\_SAFX0008E.prc  MSAFI\_MSCPR\_SAFX0007F.prc | 00:30 | Backup dos objetos realizados com sucesso. | EBSDBA/ATG | B |
| 04 | **No owner XXISV realizar o create or replace dos synonym:**  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0067\_25 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0067\_25;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0067\_24 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0067\_24;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0067\_23 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0067\_23;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0067\_21 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0067\_21;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0067\_20 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0067\_20;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0008\_71 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0008\_71;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0008\_21 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0008\_21;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0008\_20 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0008\_20;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0112\_21 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0112\_21;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0112\_20 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0112\_20;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_KED0113\_20 FOR XXISV\_MSCVW\_KED0113\_20;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_PCK\_PRE\_PROC FOR XXISV\_MSCPC\_PCK\_PRE\_PROC;  create or replace synonym XXISV\_MSFSY\_F255\_REC\_INFE FOR XXISV\_MSCVW\_RI\_INVOICE\_ITEMS\_V;  **OWNER MSAFI:**  create or replace synonym msafi\_msfsy\_safx0008e FOR msafi\_msCPR\_safx0008e;  create or replace synonym msafi\_msfsy\_safx0007F FOR msafi\_msCPR\_safx0007F; | 00:10 | Recriar apontamentos dos sinônimos com sucesso. | EBSDBA/ATG | B |
| 05 | Compilar no ambiente de produção, os objetos anexados a mudança pacote\_fretes\_mudança.  **OWNER XXISV:**  **Package:**  XXISV\_MSCPC\_PCK\_PRE\_PROC;  **VIEWS:**  XXISV\_MSFVW\_KED0008\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0008\_71;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_21;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_23;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_24;  XXISV\_MSCVW\_KED0067\_25;  XXISV\_MSCVW\_KED0112\_20;  XXISV\_MSCVW\_KED0112\_21;  VIEW XXISV\_MSCVW\_KED0113\_20;  XXISV\_MSCVW\_RI\_INVOICE\_ITEMS\_V;  **FUNCTION:**  XXISV\_USAFN\_KED0067\_PAR  **OWNER MSAFI:**  **Procedures:**  MSAFI\_MSCPR\_SAFX0008E.prc  MSAFI\_MSCPR\_SAFX0007F.prc | 00:30 | Objetos compilados com sucesso, criado procedimento 67 no interdados para a geração do novo processo de fretes de lançamento de fretes, criado também o item fixo de conhecimento de transportes. | EBSDBA/ATG | B |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| A | No caso de falha, restaurar o backup do passo 1 | 00:05 | Restaurado o backup da package | EBSDBA/ATG |
| B | No caso de falha, restaurar o backup do passo 3 | 00:30 | Restaurado backup dos objetos no ambiente de produção | EBSDBA/ATG |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Falha na extração e compilação dos objetos | Baixa | Alto |
| 02 | Compilar objetos no owner incorreto | Baixa | Alto |
| 03 |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Anderson Joaquim dos Santos* | *Sistemas – Erpn* | *anderson.santos@erpn.com.br* | *9 8584-9307* |
| *Carlos Martins* | *Sistemas – Erpn* | [*carlos.martins@erpn.com.br*](mailto:carlos.martins@erpn.com.br) |  |